热麦点餐小程序 · 待修改与上线清单

生成时间：2026-10-05　｜　版本：热麦最终版（remai-app 云空间）

一、已完成（本次修复）

项

说明

云空间配置

config/env.js 三环境 spaceId 已统一为 remai-app：mp-aaf9bdd3-92cf-4b1d-8920-ef9bb4e3983f

微信登录

云端 uni-id 环境变量 WX_APPID / WX_APPSECRET 已配置；本地兜底 wx.local.json 已补

菜单布局

修复 .main/.content/.goods 高度约束，分类可滚动、4 分类 12 商品可见

商品图字段

详情封面、购物车缩略图由 images(数组) 修正为 image(字符串)

管理后台

账号 admin / 密码 [REDACTED]

P0 · 上线前必须完成

#

事项

具体操作

依赖/凭证

1

商品图换真实图

当前为 picsum 占位图，需替换为实拍图并上传 uniCloud 云存储；在 mp 后台配置 downloadFile 合法域名

真实产品图、云存储域名备案

2

接入微信支付

补全 pay 云函数：下单 → 统一下单 → 支付回调 → 更新订单状态

微信商户号 mchid、API 密钥、支付证书

3

首页假文案

"草莓季/Chef Notes/今日限定"为写死文案，改为活动接口或静态品牌文案

—

4

真机实测登录

微信一键登录在真机/体验版验证 token 落库、会员信息返回

体验版二维码

5

合法域名配置

mp 后台 request/socket/uploadFile/downloadFile 全部合法域名配齐（含云存储）

已备案域名

P1 · 体验与稳定性

#

事项

6

商品卡片主图由 emoji 改为实拍图，提升高端感

7

统一加载骨架屏 / 空状态 / 网络重试（订单、我的页对齐菜单页四态）

8

真机适配：iPhone SE 小屏与全面屏安全区、底部 tab 遮挡

9

跑通完整链路：加购 → 结算 → 支付 → 取餐(take-foods) → 订单历史 → 我的(mine)

P2 · 优化项

#

事项

10

订单/优惠券/积分/签到二级页配置分包，减小主包体积

11

优惠券、积分、余额逻辑走后端回归测试

12

移除调试用 dev 登录按钮（H5 分支），发行前清理 console

三、关键路径与凭证

项

值

微信小程序 AppID

wxd608b92fed6a3f92

uniCloud 空间

remai-app（mp-aaf9bdd3-92cf-4b1d-8920-ef9bb4e3983f）

管理后台

admin / [REDACTED]

前端目录

小程序前端/（uni-app + Vue3）

云函数目录

小程序前端/uniCloud-aliyun/cloudfunctions/

后台目录

管理后台/

结论：当前为「功能演示 + 视觉完成」状态，未达到商用。完成 P0 第 1、2、5 项后方可提审。